공공데이터포털

나라장터 6개 OpenAPI

활용신청 실무 가이드

GovProcu MCP 서버 구축 P1 산출물

Version 1.0  |  2026-05-01

# 1. 개요

## 1.1 본 가이드의 목적

본 가이드는 GovProcu MCP 서버가 연동할 나라장터(G2B) 계열 OpenAPI 6종을 공공데이터포털에서 신청·발급·운영 한도 상향까지 진행하는 데 필요한 모든 절차를 단계별로 정리한다. PM이 직접 작성·결재 가능한 수준의 체크리스트와 표준 답변문구를 포함한다.

## 1.2 발급 전체 흐름

| 단계 | 단계명 | 소요시간 | 주요 산출물 / 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 회원가입·본인인증 | 30분 | 공공데이터포털 회원가입(기관 명의 권장), 휴대폰/공동인증서 본인인증 |
| 2 | API 6종 검색·확인 | 30분 | 각 API URL·요청한도·이용허락범위 사전 점검 |
| 3 | 활용신청서 작성·제출 | 1~2시간 | API별 활용목적·시스템유형·트래픽 등 입력 (본 가이드 제3장 표준답변 참고) |
| 4 | 자동승인 키 발급 | 즉시 | 신청 직후 일반 인증키 발급 (개발용 한도) |
| 5 | 심의·승인 (운영키) | 영업일 2~5일 | 조달청 심의 후 운영 트래픽 부여 |
| 6 | 키 동작 테스트 | 30분 | 샘플 호출 → JSON 응답 확인 → .env 등록 |
| 7 | 트래픽 모니터링·상향 | 수시 | 한도 80% 도달 시 트래픽 상향 신청 |

# 2. 사전 준비 (Step 1)

## 2.1 공공데이터포털 회원가입

- URL: https://www.data.go.kr/

- 회원 유형: 일반회원 (기업·기관 회원도 가능, 본 사업은 기관 명의로 권장)

- ID/PW 외 휴대폰 본인인증 또는 아이핀 인증 필요

- 권장: PM 개인 명의가 아닌 사업 담당자 그룹메일·기관 대표메일을 활용. 인사이동 시 키 재발급 부담 감소.

## 2.2 본인인증 (활용신청 필수)

API 활용신청은 본인인증이 완료된 계정만 가능하다. 다음 중 1개 보유:

- 휴대폰 본인인증 (가장 간단)

- 공동인증서(구 공인인증서) — 기관 명의 권장

- 아이핀(I-PIN)

## 2.3 마이페이지 메뉴 사전 숙지

| 메뉴 | 용도 |
| --- | --- |
| 마이페이지 → 활용신청 현황 | 신청한 API의 승인 상태·키 확인 |
| 마이페이지 → 인증키 발급현황 | 발급된 일반 인증키(Encoding/Decoding) 조회 |
| 마이페이지 → 트래픽 통계 | 일/월 호출량·잔여량·실패율 모니터링 |
| 마이페이지 → 활용 변경신청 | 트래픽 상향, 활용목적 변경, 사용 종료 |

# 3. 신청 대상 6개 API 상세

각 API는 공공데이터포털 검색창에 표의 "검색 키워드"를 입력하면 즉시 찾을 수 있다. 모두 조달청이 제공하며, 동일 일반 인증키로 호출 가능하지만 트래픽 한도는 API별로 별도 산정된다.

## 3.1 API 일람

| # | API 정식명 | 검색 키워드 / 식별자 | 용도 (도구 매핑) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 조달청_나라장터 입찰공고정보서비스 | 나라장터 입찰공고 | search_bid_notices, get_bid_notice_detail, list_pre_specifications, list_amended_notices |
| 2 | 조달청_나라장터 낙찰정보서비스 | 나라장터 낙찰 | get_award_result, search_award_history |
| 3 | 조달청_나라장터 계약정보서비스 | 나라장터 계약 | search_contracts, get_contract_detail |
| 4 | 조달청_나라장터 입찰참가자격등록정보서비스 | 입찰참가자격등록 | get_vendor_profile (등록업종·자격) |
| 5 | 조달청_나라장터 시공능력평가공시정보서비스 | 시공능력평가 | get_vendor_profile (시평액), list_vendor_awards 보강 |
| 6 | 조달청_공공조달통계정보서비스 | 공공조달통계 | get_procurement_stats, analyze_bid_competition, trend_keyword_volume |

## 3.2 API별 주요 엔드포인트 패턴

각 API는 공통적으로 다음과 같은 형태를 가진다 (실제 엔드포인트는 활용신청 후 마이페이지 "기술문서"에서 확인):

| 요소 | 예시 / 형식 |
| --- | --- |
| Base URL | http://apis.data.go.kr/1230000/<서비스코드> |
| 기관코드 | 1230000 (조달청) |
| 인증 파라미터 | ServiceKey=<발급키> (URL 쿼리, Encoding 형태 권장) |
| 페이지 파라미터 | pageNo=1, numOfRows=10 (최대 999) |
| 응답 포맷 | type=json (또는 type=xml, 기본 xml) |
| 기간 파라미터 | inqryBgnDt=YYYYMMDDHHMM, inqryEndDt=YYYYMMDDHHMM (보통 1개월 한도) |

# 4. 활용신청서 작성 가이드 (Step 3)

## 4.1 신청 화면 진입 경로

- data.go.kr 검색창에 표의 "검색 키워드" 입력

- 결과 목록에서 정확한 정식명 클릭

- 우측 상단 "활용신청" 버튼 클릭

- 로그인 + 본인인증 확인 → 신청서 화면 진입

## 4.2 항목별 표준 답변 (6개 API 공통)

아래 답변은 사내 사업 컨텍스트에 맞춰 조정 후 그대로 입력하면 1차 자동승인 + 2차 운영심의 통과 가능성이 높다.

| 항목 | 표준 답변 (필요 시 [ ] 부분만 수정) |
| --- | --- |
| 활용 목적 구분 | 기타 (LLM 기반 사내 의사결정지원 시스템) |
| 활용 목적 상세 | [기관/사업명]에서 정부·공공기관 시스템 구축사업의 사전 시장조사 및 의사결정 지원을 위해 사내 LLM(MCP) 서버에 본 API를 연동, 입찰공고·낙찰결과·사업자실적·통계 데이터를 자연어로 조회·분석할 수 있도록 함. |
| 활용 시스템 구분 | 기타 (Internal MCP Server / LLM Tool Backend) |
| 활용 시스템 명 | GovProcu MCP Server |
| 서비스 URL | (개발 단계 - 미공개. 사내망 운영 예정) |
| 서비스 유형 | 기타 (사내 의사결정지원, 비공개) |
| 일일 트래픽 (예상) | 개발: 1,000건 / 운영: 10,000건 (사내 사용자 약 30명, 캐시 적용 후 실호출) |
| 활용 기간 | 신청일 ~ 24개월 (자동 갱신 신청 예정) |
| 관련 첨부 | (선택) GovProcu_MCP_서버_구축_계획서.docx |

## 4.3 6개 API 모두 동일하게 적용

- 동일한 답변을 6개 API 신청서에 모두 입력. 단, "활용 목적 상세" 부분은 각 API의 데이터 종류를 한 줄씩 차별화하면 심의 통과율이 올라간다.

예: 입찰공고정보서비스에는 "입찰공고 메타데이터(공고일자·기관·예가) 조회", 시공능력평가공시정보서비스에는 "시평액 기반 사업자 적격성 1차 스크리닝" 등.

# 5. 승인 후 확인 및 트래픽 관리

## 5.1 키 발급 직후 확인사항 (Step 4)

- 일반 인증키(Encoding) 복사 — `xxx%2B%2F...` 형태

- 일반 인증키(Decoding) 복사 — `xxx+/...` 형태 (코드에서 직접 인코딩 시 사용)

- API별 일일 트래픽 한도 확인 (보통 개발용 1,000건/일)

- "기술문서" 다운로드 → 엔드포인트·파라미터·에러코드 확인

## 5.2 동작 테스트 (curl 1줄)

입찰공고정보서비스 동작 확인 예시 (Encoding 키 사용):

curl "http://apis.data.go.kr/1230000/BidPublicInfoService05/getBidPblancListInfoServc?serviceKey=YOUR_ENCODED_KEY&numOfRows=3&pageNo=1&type=json"

정상 응답이면 JSON으로 공고 3건이 반환된다. 응답에 SERVICE_KEY_IS_NOT_REGISTERED_ERROR 등이 포함되면 키 미승인 상태.

## 5.3 .env 파일 표준 양식

발급받은 키는 GovProcu/.env (또는 시크릿 매니저)에 저장. 6개 키를 동일 변수에 통합하지 말고 API별로 분리:

G2B_KEY_BID=xxx
G2B_KEY_AWARD=xxx
G2B_KEY_CONTRACT=xxx
G2B_KEY_VENDOR_REG=xxx
G2B_KEY_VENDOR_CAPA=xxx
G2B_KEY_STATS=xxx

- 권장: .env는 .gitignore에 반드시 포함 (이미 등록됨). 운영에서는 Vault/AWS Secrets Manager로 분리.

## 5.4 트래픽 상향 신청 (Step 7)

개발용 1,000건/일은 도구 8~9개를 사용하는 운영 단계에서는 부족하다. 다음 시점에 상향 신청:

- 일일 사용량이 80%에 3회 이상 도달

- MVP 단계 진입 (사용자 5명 이상 동시 사용 시작)

상향 신청 경로: 마이페이지 → 활용 변경신청 → 트래픽 → 사유 작성 + 사용량 그래프 캡처 첨부 → 제출. 일반적으로 영업일 3~7일 내 처리.

# 6. 신청 진행 체크리스트 (인쇄용)

아래 항목을 위에서 아래로 진행. 완료 시 해당 박스에 체크. 6개 API는 같은 단계를 반복.

## 6.1 사전 준비

- 공공데이터포털 회원가입 (기관 명의 권장)

- 본인인증 완료 (휴대폰/공동인증서)

- 관련 부서 결재(필요 시) — 본 가이드 + 계획서 첨부

## 6.2 API별 신청 (각 API마다 반복)

- 1) 조달청_나라장터 입찰공고정보서비스 — 검색·신청·키발급·동작테스트 완료

- 2) 조달청_나라장터 낙찰정보서비스 — 검색·신청·키발급·동작테스트 완료

- 3) 조달청_나라장터 계약정보서비스 — 검색·신청·키발급·동작테스트 완료

- 4) 조달청_나라장터 입찰참가자격등록정보서비스 — 검색·신청·키발급·동작테스트 완료

- 5) 조달청_나라장터 시공능력평가공시정보서비스 — 검색·신청·키발급·동작테스트 완료

- 6) 조달청_공공조달통계정보서비스 — 검색·신청·키발급·동작테스트 완료

## 6.3 발급 후

- 6개 키 모두 .env에 저장 (G2B_KEY_BID 등 변수 분리)

- curl 1회 호출로 각 API 정상 응답 확인

- 운영키 심의 신청 (기본 키만 받은 경우)

- 일일 모니터링 알림 설정 (트래픽 80% 도달 시)

## 6.4 PM 결재용 산출물

- API별 "기술문서" PDF 다운로드 → docs/api/ 폴더 보관

- 발급 화면 캡처 → docs/evidence/ 폴더 보관 (감사 추적)

- WORK-LOG.md에 신청 시각·승인 시각·키 마지막 4자리 기록 (전체 키 금지)

# 7. 자주 발생하는 이슈

| 증상 | 원인 / 대응 |
| --- | --- |
| SERVICE_KEY_IS_NOT_REGISTERED_ERROR | 신청은 완료됐으나 자동승인이 풀리기 전(최대 1시간). 1시간 후 재시도. 그래도 발생 시 마이페이지에서 "활용신청 상태 = 승인" 확인. |
| 응답이 XML로만 옴 | type=json 파라미터 누락. URL 쿼리에 &type=json 추가. |
| 한글 검색이 결과 0건 | URL 인코딩 누락. UTF-8 → percent-encoding (예: %EA%B1%B4%EC%84%A4). |
| LIMITED_NUMBER_OF_SERVICE_REQUESTS_EXCEEDS_ERROR | 일일 한도 초과. 캐시 TTL 상향 + 트래픽 상향 신청. |
| 응답 5xx 503 | 공공망 점검(보통 야간 23:00~06:00). 백오프·재시도로 처리. |
| 인증키가 두 종류인데 어느 것을 써야 하나 | URL 쿼리에 직접 붙일 때는 Encoding 키, 코드에서 자체 인코딩 시 Decoding 키. 권장: Encoding 키 + 그대로 URL 삽입. |
| 기술문서가 비어있음 | 조달청은 분기별 갱신. 마지막 업데이트 일자 확인 후 나라장터 OpenAPI 공지사항에서 변경분 확인. |

# 8. 다음 액션

본 가이드에 따라 신청을 진행하면서 GovProcu/logs/WORK-LOG.md에 다음 정보를 기록한다 (자동 sync로 GitHub에 반영).

| 기록 항목 | 예시 |
| --- | --- |
| 신청 시각 | 2026-05-02 10:15 KST |
| 승인 시각 | 2026-05-02 11:08 KST (자동승인) |
| 운영키 심의 신청 시각 | 2026-05-03 14:00 KST |
| 운영키 심의 결과 | 2026-05-08 16:30 KST 승인 (영업일 3일) |
| 키 마지막 4자리 | ...A1b2 (전체 키는 .env에만) |
| 일일 한도 | 개발 1,000 → 운영 10,000 |

6개 API 모두 운영키 승인이 완료되면 P1의 후반부(개발 환경 셋업)와 병행하여 P2(PoC) 단계로 즉시 진입한다.